采购商品推荐系统改造总结与验收报告

项目：Judgements_For_Goods | 日期：2026-06-01

验收结论 当前版本已经实现“采购指标输入 -> 淘宝搜索/候选解析 -> 本地规则筛选排序 -> 推荐商品展示 -> CSV/JSON 下载”的 MVP 链路。自动化测试和语法检查通过，网页服务可启动。真实淘宝/京东无人值守抓取仍受平台登录、验证码和风控影响，生产化需接入授权 API、合规数据源或人工登录会话。

# 一、实现范围

本轮改造参考 Srpihot/GoodsSpider 的 Selenium 商品搜索思路，将当前系统从手动候选导入扩展为采购指标驱动的商品推荐流程。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 采购指标输入 | 支持在网页中直接输入预备采购商品的指标数据，如尺寸、材质、配送安装要求等。 |
| 淘宝搜索能力 | 使用 Selenium 按关键词打开淘宝搜索页，解析标题、价格、图片、商品链接、店铺、销量等字段；能识别淘宝风控/验证页。 |
| 京东搜索能力 | 实现京东搜索结果卡片解析能力，并识别京东登录页；可作为扩展搜索站点。 |
| 推荐排序 | 复用并扩展本地评分逻辑，对候选商品按标题、尺寸、材质、服务、价格、字段完整度等维度排序。 |
| 下载交付 | 生成 recommended_products.json、ranked_products.json、taobao_candidates.json、sourcing_score_table.csv 等结果文件。 |

# 二、核心使用流程

打开本地页面 http://127.0.0.1:8501。

在“采购指标”中输入客户预备采购商品的关键指标。

确认或调整“淘宝搜索关键词”。

点击“搜索并生成推荐数据”。

查看页面推荐商品，并下载 CSV/JSON 格式化结果。

如淘宝返回登录、验证码或风控提示，勾选“打开浏览器人工登录”后重试；系统不会保存账号密码。

# 三、功能验收结果

| 验收项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单元/集成测试 | 通过 | python -m unittest discover -s tests -p test*.py：94 项测试通过。 |
| 语法检查 | 通过 | main.py、ui_streamlit.py、marketplace_spider.py、淘宝解析器、sourcing_assistant.py 均通过 py_compile。 |
| 网页服务 | 通过 | Streamlit 服务已启动，http://127.0.0.1:8501 返回 200。 |
| 依赖检查 | 通过 | selenium 4.44.0 与 openpyxl 3.1.5 已安装，均为正规开源库。 |
| 真实淘宝搜索 | 受限 | 当前真实访问返回淘宝风控/验证页；系统已能识别并提示，不再误抓无关商品。 |
| 生产无人值守 | 未达标 | 淘宝/京东平台风控导致完全自动抓取无法保证，需要授权 API、合规数据源或人工登录会话。 |

# 四、已新增或修改的关键模块

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| src/marketplace_spider.py | GoodsSpider 风格 Selenium 搜索器；包含淘宝/京东搜索、登录/风控检测、商品卡片解析入口。 |
| src/crawler/adapters/taobao_search_adapter.py | 淘宝搜索结果 HTML/JSON 解析与候选商品标准化。 |
| src/sourcing_assistant.py | 新增采购指标文本解析，生成系统内部需求结构。 |
| main.py | 新增采购指标推荐流程与 Word 自动搜索流程。 |
| ui_streamlit.py | 重做主页面，面向采购指标输入、搜索、推荐和下载。 |
| requirements.txt | 新增 selenium 与 openpyxl 依赖。 |
| tests/test_stage16_taobao_procurement_recommendation.py | 覆盖淘宝/京东解析、指标流程、mock 搜索、下载结果生成等。 |

# 五、风险边界与说明

平台限制 淘宝/京东的页面会根据登录状态、验证码、风控策略和浏览器环境变化而变动。当前系统可识别登录/风控状态并给出错误提示，但不能保证无人值守长期稳定抓取。

系统不会保存账号、密码、Cookie，也没有绕过验证码、代理池、偷 Cookie 等实现。

Selenium 仅用于自动化浏览器访问网页和读取页面内容；Edge/Chrome 驱动异常最多导致本次搜索失败或浏览器进程退出，不会修改系统配置。

推荐结果是采购辅助候选，不代表最终采购结论；价格、库存、发票、配送安装、店铺资质仍需人工复核。

若要面向客户稳定交付，建议优先接入淘宝/京东授权 API、合规第三方商品数据，或设计人工登录会话流程。

# 六、后续建议

| 优先级 | 建议 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 将淘宝/京东真实搜索配置为人工登录会话或授权数据源 | 解决当前最大稳定性风险。 |
| P0 | 在页面中增加明确的登录/风控状态提示和重试指引 | 让客户知道失败原因和下一步动作。 |
| P1 | 完善图片下载、图片 OCR 或图片证据归档 | 满足“可能需要处理商品图片信息”的要求。 |
| P1 | 增加可配置排序机制，如价格权重、尺寸硬性过滤、店铺类型偏好 | 让推荐结果更贴近采购策略。 |
| P2 | 把推荐结果写回客户原始 Word 模板作为正式交付模式 | 形成完整客户交付闭环。 |

# 七、最终判断

当前版本适合作为内部演示版或 MVP：功能链路已打通，测试通过，页面可运行。若定义为客户生产系统，则还需要解决真实电商平台数据接入的稳定性与合规性问题。